智论平台

技术方案

Technical Solution Document

版本：V1.0

日期：2026年5月

配套文档：《智论平台_产品方案_V1.0》

# 目录

前言：文档说明

第一篇 技术架构

第1章 技术架构总览

第2章 核心技术模块

第二篇 云服务与成本

第3章 云服务API选型

第4章 成本预算

第三篇 Agent团队与协作

第5章 Agent团队配置

第6章 Agent协作机制

第四篇 Trae IDE开发工作流

第7章 Trae IDE配置

第五篇 实施路线

第8章 分阶段实施

第9章 引用功能开发计划

第六篇 Figma技术实施

第10章 Figma项目搭建

第11章 设计Token导出

第七篇 风险与应对

第12-14章 风险管理

附录

# 前言：文档说明

## 文档定位

本文档是智论平台的技术方案，面向开发、架构、运维人员，涵盖技术架构、云服务选型、Agent团队配置、实施路线等内容。

## 配套文档

本文档与《智论平台_产品方案_V1.0》配套使用，两份文档相互索引，形成完整的产品技术方案体系。

## 文档索引表

| 本方案章节 | 产品方案对应章节 | 内容关联 |
| --- | --- | --- |
| 第1章 技术架构总览 | 第1-2章 产品概述 | 技术架构支撑产品架构 |
| 第2章 核心技术模块 | 第3章 核心功能需求 | 技术实现支撑功能需求 |
| 第3-4章 云服务与成本 | 第10-11章 产品运营 | 成本支撑商业模式 |
| 第9章 引用功能开发 | 第5章 引用文献标准 | 技术实现支撑引用规范 |
| 第10-11章 Figma实施 | 第6-9章 视觉设计 | 技术交付支撑设计落地 |

# 第一篇 技术架构

## 第1章 技术架构总览

### 1.1 技术架构设计原则

- 云服务优先：所有AI能力通过API调用，零GPU服务器投入

- 微服务架构：模块解耦，独立部署，弹性扩展

- 弹性扩展：按需扩缩容，应对流量波动

- 安全合规：数据加密、访问控制、审计日志

### 1.2 技术栈选型

| 层级 | 技术选型 | 云服务 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | Next.js 14 + TypeScript | Vercel | SSR支持SEO |
| 后端 | Node.js + Fastify | 阿里云函数计算 | 轻量高效 |
| 数据库 | PostgreSQL + Redis | 阿里云RDS | 托管免运维 |
| 向量库 | pgvector | RDS插件 | 无需额外服务 |
| 对象存储 | MinIO API | 阿里云OSS | 文档图片存储 |
| AI模型 | 多API聚合 | DeepSeek/硅基流动/Azure | 按token计费 |

### 1.3 系统架构

五层架构设计：

- 接入层：CDN、API Gateway、负载均衡

- 应用层：前端应用、后端服务

- 服务层：AI服务、引用服务、图表服务、存储服务

- 数据层：关系数据库、向量数据库、缓存、对象存储

- 基础设施层：云服务、监控、日志

## 第2章 核心技术模块

### 2.1 AI论文去重模块

技术原理：基于语义理解的文本改写，保留原意的同时降低重复率。

- 分句分词：中文分词、句子边界识别

- 语义理解：BERT嵌入、语义相似度计算

- 改写生成：同义替换、句式重组、段落重构

- 降重率预估：基于检测算法模拟

对应产品方案第3.1章

### 2.2 AIGC降痕模块

检测原理：基于perplexity（困惑度）和burstiness（突发性）分析。

- Perplexity分析：AI生成文本困惑度较低

- Burstiness分析：AI生成文本句式更均匀

- 对抗改写：引入随机性、增加句式变化

- 多轮优化：迭代改写直到检测率达标

对应产品方案第3.1章

### 2.3 知识库RAG模块

RAG（检索增强生成）架构：

- 文档解析：PDF/Word解析、OCR识别

- 分块策略：按段落/按语义分块

- 向量化：BGE-M3嵌入模型

- 索引存储：pgvector向量索引

- 检索增强：相似度检索 + LLM生成

对应产品方案第3.2章

### 2.4 图表生成模块

| 图表类型 | 生成方式 | 技术栈 |
| --- | --- | --- |
| 流程图 | AI生成 + 模板 | Mermaid/Draw.io |
| 架构图 | AI生成 + 模板 | Mermaid/PlantUML |
| CAD图 | AI生成 + 导入 | DXF解析 |
| 统计图 | 数据导入生成 | ECharts/AntV |
| 思维导图 | AI生成 + 手动编辑 | 自定义SVG |

对应产品方案第3.3章

### 2.5 引用格式引擎

三层架构设计：

- 数据层：文献元数据存储（PostgreSQL）

- 规则层：格式模板与条件逻辑（可配置）

- 渲染层：引文生成与格式化

对应产品方案第5章

# 第二篇 云服务与成本

## 第3章 云服务API选型

### 3.1 LLM API服务

| 服务商 | 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DeepSeek | DeepSeek-V3 | ¥2/百万token | ¥8/百万token | 主力模型 |
| 硅基流动 | Qwen2.5-72B | ¥1.5/百万token | ¥6/百万token | 高性价比备选 |
| Azure OpenAI | GPT-4o | $5/百万token | $15/百万token | 复杂推理 |
| Anthropic | Claude 3.5 Sonnet | $3/百万token | $15/百万token | 长文本处理 |

### 3.2 嵌入模型

| 服务商 | 模型 | 价格 | 维度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硅基流动 | BGE-M3 | ¥0.5/百万token | 1024 |
| DeepSeek | DeepSeek-Embedding | ¥0.5/百万token | 1024 |
| OpenAI | text-embedding-3 | $0.13/百万token | 3072 |

### 3.3 图像生成模型

| 服务商 | 模型 | 价格 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硅基流动 | Stable Diffusion 3 | ¥0.08/张 | 论文配图 |
| 百度千帆 | 文心一格 | ¥0.1/张 | 中文场景 |
| 阿里云 | 通义万相 | ¥0.12/张 | 国内稳定 |

### 3.4 基础设施服务

| 服务类型 | 配置 | 月费用 |
| --- | --- | --- |
| 阿里云函数计算 | 按调用计费 | ¥50-200 |
| RDS PostgreSQL | 2核4G | ¥200 |
| Redis | 1G主从 | ¥150 |
| OSS对象存储 | 100GB | ¥15 |
| CDN | 100GB流量 | ¥20 |
| Vercel Pro | 团队版 | ¥140 |
| 域名+SSL | 通配符证书 | ¥50 |

## 第4章 成本预算

### 4.1 开发阶段成本

| 阶段 | 周期 | 云服务 | API调用 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：MVP验证 | 2周 | ¥100 | ¥200 | ¥300 |
| 第二阶段：核心功能 | 3周 | ¥200 | ¥800 | ¥1000 |
| 第三阶段：产品化 | 4周 | ¥200 | ¥500 | ¥700 |
| 开发阶段合计 | 9周 | ¥500 | ¥1500 | ¥2000 |

### 4.2 运营成本（月度）

| 项目 | 基础版 | 增长版(1000用户) | 规模版(1万用户) |
| --- | --- | --- | --- |
| 云服务器/函数计算 | ¥100 | ¥300 | ¥1500 |
| 数据库RDS | ¥200 | ¥400 | ¥1200 |
| Redis缓存 | ¥150 | ¥300 | ¥800 |
| 对象存储OSS | ¥15 | ¥100 | ¥500 |
| CDN流量 | ¥20 | ¥150 | ¥800 |
| Vercel Pro | ¥140 | ¥280 | ¥560 |
| LLM API调用 | ¥200 | ¥1500 | ¥12000 |
| 嵌入模型API | ¥50 | ¥300 | ¥2000 |
| 图像生成API | ¥100 | ¥500 | ¥3000 |
| 月度合计 | ¥1025 | ¥3930 | ¥22660 |

### 4.3 收入预测与盈亏平衡

| 用户规模 | 月均收入 | 月均成本 | 月利润 | 回本周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100付费用户 | ¥3000 | ¥1025 | ¥1975 | 1个月 |
| 500付费用户 | ¥15000 | ¥3930 | ¥11070 | 已盈利 |
| 2000付费用户 | ¥60000 | ¥22660 | ¥37340 | 已盈利 |

# 第三篇 Agent团队与协作

## 第5章 Agent团队配置

### 5.1 Agent角色定义

作为个人开发者，您将与8个专业Agent协作完成开发。

| Agent名称 | 角色定位 | 核心能力 | 协作频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| ArchitectAgent | 系统架构师 | 技术选型、架构设计、代码审查 | 每日 |
| BackendAgent | 后端开发专家 | API设计、数据库、业务逻辑 | 每日 |
| FrontendAgent | 前端开发专家 | UI实现、交互逻辑、性能优化 | 每日 |
| AIEngineerAgent | AI算法工程师 | Prompt工程、RAG、模型调优 | 每日 |
| DevOpsAgent | 运维工程师 | 部署、监控、CI/CD配置 | 每周2-3次 |
| TestAgent | 测试工程师 | 测试用例、自动化测试、Bug分析 | 每周2-3次 |
| ProductAgent | 产品经理 | 需求分析、PRD撰写、优先级排序 | 每周1次 |
| UXAgent | UX设计师 | 交互设计、用户体验优化 | 每周1次 |

### 5.2 ArchitectAgent System Prompt

你是智论平台的系统架构师Agent，负责：

1. 技术选型决策与架构设计

2. 代码审查与质量把控

3. 技术债务识别与重构建议

输出规范：

- 所有技术方案必须包含：架构图描述、技术选型理由、风险评估

- 代码审查必须标注：严重/警告/建议三级问题

- 使用中文回复，技术术语保留英文

### 5.3 BackendAgent System Prompt

你是智论平台的后端开发专家Agent，专精于：

1. Node.js + TypeScript + Fastify 技术栈

2. PostgreSQL数据库设计与优化

3. RESTful API设计与实现

编码规范：

- 严格使用TypeScript，禁止any类型

- 所有API必须包含OpenAPI文档注释

- 数据库操作必须使用参数化查询

### 5.4 AIEngineerAgent System Prompt

你是智论平台的AI算法工程师Agent，专精于：

1. 大语言模型Prompt工程与优化

2. RAG（检索增强生成）系统实现

3. AIGC检测与去痕算法

核心能力：

- 熟悉CNKI、维普、万方等检测系统原理

- 掌握perplexity、bustiness等检测指标

- 能够设计对抗性改写策略

### 5.5 新增CitationAgent

专门负责引用格式处理，支持GB/T 7714、APA、MLA、Chicago等格式。

你是智论平台的引用格式专家Agent，负责：

1. 文献元数据解析与补全

2. 多格式引用生成（GB/T 7714、APA、MLA、Chicago）

3. 引用一致性校验

核心能力：

- 精通GB/T 7714-2015规范

- 支持中英文混排处理

- 自动检测常见格式错误

## 第6章 Agent协作机制

### 6.1 协作协议定义

interface AgentMessage {

from: AgentRole; // 发送方

to: AgentRole ¦ "human"; // 接收方

type: MessageType; // 消息类型

payload: any; // 消息内容

context: TaskContext; // 任务上下文

}

### 6.2 核心工作流

需求到代码工作流：

@ProductAgent 请分析以下需求并输出PRD片段

@ArchitectAgent 基于上述PRD，请设计技术方案

@BackendAgent 请实现上述方案的后端代码

@TestAgent 请为上述代码生成测试用例

AIGC降痕专项工作流：

@AIEngineerAgent 请设计AIGC检测对抗策略

@BackendAgent 请实现降痕服务

@AIEngineerAgent 请设计检测模拟器

# 第四篇 Trae IDE开发工作流

## 第7章 Trae IDE配置

### 7.1 推荐配置

| 配置项 | 推荐设置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AI模型 | Claude 3.5 Sonnet | 代码理解能力最强 |
| 代码补全 | 开启 | 实时智能提示 |
| Builder模式 | 复杂任务使用 | 多文件代码生成 |
| Chat上下文 | 保持项目级 | Agent能获取完整上下文 |
| 代码审查 | 保存时触发 | 自动检查代码质量 |

### 7.2 日常开发工作流

功能开发流程：

- 步骤1：需求澄清（5分钟）- @ProductAgent

- 步骤2：技术设计（10分钟）- @ArchitectAgent

- 步骤3：代码生成（20分钟）- 使用Trae Builder模式

- 步骤4：代码审查（10分钟）- @ArchitectAgent @TestAgent

- 步骤5：测试验证（15分钟）- @TestAgent

### 7.3 Agent调用模板

// 通用模板格式

@[Agent名称] [指令] [上下文]

// 示例

@BackendAgent 请实现以下API：

POST /api/v1/papers/deduplicate

功能：接收论文文本，返回降重后的文本

# 第五篇 实施路线

## 第8章 分阶段实施

### 8.1 第一阶段：MVP验证（2周）

| 任务 | 负责Agent | 交付物 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础架构搭建 | ArchitectAgent + DevOpsAgent | Vercel部署、数据库 | ¥100 |
| 用户系统 | BackendAgent + FrontendAgent | 登录/注册/个人中心 | - |
| 简单降重功能 | AIEngineerAgent + BackendAgent | 文本改写API | ¥200 |
| 基础UI | FrontendAgent + UXAgent | 简洁的操作界面 | - |

阶段预算：¥300

### 8.2 第二阶段：核心功能（3周）

| 任务 | 负责Agent | 交付物 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高级降重算法 | AIEngineerAgent | 多轮改写、风格选择 | ¥500 |
| AIGC检测模拟 | AIEngineerAgent | 检测率预估功能 | ¥300 |
| 知识库V1 | BackendAgent + AIEngineerAgent | 文档上传、基础检索 | ¥200 |
| 付费集成 | BackendAgent | 支付宝/微信支付 | - |

阶段预算：¥1000

### 8.3 第三阶段：产品化（4周）

| 任务 | 负责Agent | 交付物 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图表生成功能 | AIEngineerAgent + FrontendAgent | 流程图/架构图生成 | ¥400 |
| 移动端适配 | FrontendAgent + UXAgent | 响应式/H5 | - |
| 知识库V2 | 全Agent协作 | RAG增强、引用管理 | ¥300 |
| 管理后台 | BackendAgent + FrontendAgent | 运营数据分析 | - |

阶段预算：¥700

### 8.4 第四阶段：优化迭代（持续）

月度预算：¥1200/月，包含性能优化、新功能开发、运营支持。

## 第9章 引用功能开发计划

### 9.1 引用功能开发阶段

| 阶段 | 周期 | 功能范围 | 负责Agent |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP阶段 | 1周 | GB/T 7714基础格式 | CitationAgent + BackendAgent |
| 核心功能 | 2周 | 多格式支持+元数据对接 | CitationAgent + AIEngineerAgent |
| 产品化 | 2周 | 高校模板+智能校验 | CitationAgent + ProductAgent |

### 9.2 引用格式引擎架构

- 数据层：文献元数据存储（PostgreSQL JSONB）

- 规则层：格式模板配置（YAML/JSON）

- 渲染层：引文生成器（TypeScript实现）

### 9.3 引用一致性校验机制

- 引而未列检测：扫描正文引用，检查参考文献列表

- 列而未引检测：检查参考文献列表，匹配正文引用

- 元数据校验：对接Crossref/CNKI验证准确性

# 第六篇 Figma技术实施

## 第10章 Figma项目搭建

### 10.1 Figma项目结构

智论平台 Design System/

├── Foundations/

│ ├── Colors (Variables)

│ ├── Typography

│ ├── Spacing

│ └── Icons

├── Components/

│ ├── Base/

│ │ ├── Button

│ │ ├── Input

│ │ └── ...

│ └── Business/

│ ├── PaperEditor

│ └── ...

├── Pages/

│ ├── Desktop/

│ └── Mobile/

└── Documentation/

### 10.2 Variables搭建步骤

- Step 1: 创建变量集"Brand Colors"，定义原始色值

- Step 2: 创建变量集"Semantic Colors"，定义语义色

- Step 3: 创建变量集"Typography"，定义字体、字号、行高

- Step 4: 创建变量集"Spacing"，定义间距值

- Step 5: 创建模式"Light"和"Dark"

- Step 6: 发布变量到团队库

### 10.3 组件库搭建步骤

- Step 1: 创建Base Components，使用Auto Layout

- Step 2: 定义Component Properties（变体、状态、尺寸）

- Step 3: 创建Business Components，组合Base Components

- Step 4: 编写组件文档

- Step 5: 发布到Team Library

## 第11章 设计Token导出

### 11.1 Token格式（JSON）

{

"color": {

"brand": {

"primary": { "value": "#1A5276" }

}

},

"spacing": {

"md": { "value": "16px" }

}

}

### 11.2 Tailwind CSS格式

module.exports = {

theme: {

colors: {

brand: {

primary: '#1A5276',

secondary: '#2E86C1',

accent: '#E67E22'

}

},

spacing: {

xs: '4px',

sm: '8px',

md: '16px'

}

}

}

# 第七篇 风险与应对

## 第12章 技术风险

| 风险 | 影响 | 应对策略 | 负责Agent |
| --- | --- | --- | --- |
| API服务不稳定 | 功能不可用 | 多服务商冗余，自动切换 | DevOpsAgent |
| API成本超支 | 运营亏损 | 限流、缓存、用户配额 | ArchitectAgent |
| AIGC检测规则变更 | 降痕失效 | 持续监控，算法迭代 | AIEngineerAgent |
| 数据安全问题 | 用户流失 | 加密存储、访问控制 | ArchitectAgent |

## 第13章 业务风险

| 风险 | 影响 | 应对策略 | 负责Agent |
| --- | --- | --- | --- |
| 学术伦理争议 | 法律风险 | 明确使用边界，提供规范指导 | ProductAgent |
| 竞品低价竞争 | 用户流失 | 差异化功能，提升体验 | ProductAgent |
| 用户增长缓慢 | 收入不足 | 优化转化漏斗，口碑传播 | ProductAgent |

## 第14章 个人开发者风险

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 开发进度拖延 | 错过市场窗口 | 严格按阶段推进，设定deadline |
| 技术栈不熟悉 | 开发效率低 | 优先使用熟悉技术，Agent辅助学习 |
| 孤军奋战疲劳 | 项目放弃 | 设定小里程碑，及时获取正反馈 |

# 附录

## A. API接口清单

| 接口 | 方法 | 功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/auth/register | POST | 用户注册 | P0 |
| /api/v1/auth/login | POST | 用户登录 | P0 |
| /api/v1/papers/deduplicate | POST | 论文降重 | P0 |
| /api/v1/papers/aigc-detect | POST | AIGC检测 | P0 |
| /api/v1/knowledge/upload | POST | 知识库上传 | P1 |
| /api/v1/knowledge/search | GET | 知识库检索 | P1 |
| /api/v1/citations/generate | POST | 引用生成 | P1 |
| /api/v1/charts/generate | POST | 图表生成 | P1 |

## B. 数据库表结构

-- 用户表

CREATE TABLE users (

id UUID PRIMARY KEY,

email VARCHAR(255) UNIQUE,

phone VARCHAR(20) UNIQUE,

created_at TIMESTAMP

);

-- 文献表

CREATE TABLE documents (

id UUID PRIMARY KEY,

user_id UUID REFERENCES users(id),

title VARCHAR(500),

content TEXT,

embedding VECTOR(1024)

);

## C. 与产品方案章节对照表

| 技术方案章节 | 产品方案对应章节 |
| --- | --- |
| 第1章 技术架构总览 | 第1-2章 产品概述 |
| 第2章 核心技术模块 | 第3章 核心功能需求 |
| 第3-4章 云服务与成本 | 第10-11章 产品运营 |
| 第9章 引用功能开发 | 第5章 引用文献标准 |
| 第10-11章 Figma实施 | 第6-9章 视觉设计 |

## D. 快速启动清单

- 1. 注册云服务账号：阿里云、硅基流动、Vercel

- 2. 安装配置Trae IDE，设置AI模型偏好

- 3. 创建项目GitHub仓库，初始化Next.js项目

- 4. 配置阿里云函数计算和RDS数据库

- 5. 在Trae中配置8个Agent的System Prompt

- 6. 与ProductAgent完成MVP需求梳理

- 7. 与ArchitectAgent完成技术架构设计

- 8. 开始第一阶段开发