供应商调研知识库管理系统

完整建设方案

PRD + 模板体系 + 数据库设计 + AI能力集成 + 可视化组件

文档版本：V1.0

编制日期：2026年4月

适用范围：公司级多部门协同

# 目录

一、项目概述	3

二、系统功能架构	4

三、用户角色与权限设计	6

四、15阶段流程模型	7

五、数据库设计	11

六、AI大模型能力集成方案	15

七、可视化组件方案	20

八、模板体系设计	22

九、技术路线设计	24

十、实施建议与总结	27

十一、流程模型节点增删设计	29

十二、飞书集成对接详细方案	32

十三、供应商管理增强与部门隐私库	36

十四、整体开发实施方案	40

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

作为国企地产公司的产品经理，在供应商软件系统调研过程中，涉及从需求提出到阶段性验收的完整生命周期管理。当前面临以下核心痛点：

- 资料分散：各阶段产生的文档、方案、报价等资料散落在不同系统和个人的电脑中，缺乏统一归档

- 成果产出效率低：每个阶段都需要手动整理汇报材料，重复性工作量大

- 进度不透明：15个阶段的推进状态难以实时掌握，跨部门协作信息不对称

- 供应商评估缺乏体系：多维度对比依赖个人经验，缺少数据化支撑

- 知识沉淀不足：历史项目的调研经验和供应商信息未能有效复用

## 1.2 项目目标

构建一套基于飞书/钉钉平台的供应商调研知识库管理系统，实现以下核心目标：

- 全流程覆盖：完整管理从需求提出到阶段性验收的15个阶段，实现进度留痕

- 知识集中管理：建立统一的知识库，按阶段、供应商、项目维度归档所有资料

- AI赋能提效：通过大模型能力，自动生成阶段性成果材料，智能检索历史资料

- 可视化决策：提供图表化的管理看板，支撑内部管理成果输出

- 多部门协同：支持产品、IT、采购、法务等多部门在线协作

## 1.3 适用范围

本方案适用于公司级多部门协同场景，覆盖以下业务领域：

- 信息化系统采购（ERP、CRM、OA、HR、财务、项目管理等）

- 数字化转型项目（智慧物业、智慧营销、数据中台等）

- 基础设施与云服务采购

- 第三方SaaS服务评估与选型

# 二、系统功能架构

## 2.1 总体架构

系统采用"平台+知识库+AI"三层架构，以飞书/钉钉为基础平台，构建五大核心功能模块：

图2-1 供应商调研知识库管理系统功能架构图

## 2.2 模块说明

### 2.2.1 项目管理中心

项目管理中心是系统的核心入口，以项目为维度组织所有调研活动。主要功能包括：

- 项目立项：创建调研项目，定义项目名称、系统类别、预算范围、目标描述、关键干系人

- 阶段管理：基于15阶段标准流程，支持自定义阶段配置，每个阶段可设置前置条件和完成标准

- 供应商管理：维护供应商基础信息库，包括公司概况、资质证书、历史合作记录、联系人信息

- 文件管理：统一管理项目相关的所有文件，支持按阶段、供应商、类型多维分类

- 进度跟踪：实时展示项目整体进度、各阶段状态、关键里程碑

### 2.2.2 知识库管理

知识库是系统的数据底座，负责所有资料的存储、分类和检索。主要功能包括：

- 文档库：按项目/阶段/供应商三维组织文档，支持全文检索和标签分类

- 模板库：内置各阶段标准模板，支持自定义模板，模板与阶段自动关联

- 供应商资料库：集中存储各供应商的方案文档、报价单、资质材料等

- 历史项目库：归档已完成项目的全部资料，支持经验复用和参考

### 2.2.3 AI智能助手

AI智能助手通过大模型能力，为用户提供智能化的辅助支持。详细设计见第六章。

- 成果生成：基于模板和知识库内容，自动生成各阶段汇报材料

- 智能检索：自然语言查询知识库，快速定位相关资料

- 流程引导：根据当前阶段，智能推荐下一步行动和所需材料

- 供应商评估：基于历史数据和评分模型，辅助供应商多维度评估

### 2.2.4 可视化看板

可视化看板提供图表化的管理视图，方便内部汇报和决策。详细设计见第七章。

- 项目进度看板：甘特图展示项目整体时间线和各阶段进度

- 供应商对比矩阵：多维度雷达图和评分矩阵，直观对比供应商优劣

- 阶段统计面板：各阶段完成率、耗时分析、瓶颈识别

- 风险预警看板：识别延期风险、供应商风险等，提前预警

### 2.2.5 系统管理

系统管理模块提供基础的运维支撑能力：

- 用户权限：基于角色的访问控制（RBAC），支持部门级、项目级权限管理

- 部门管理：维护组织架构，支持跨部门项目组组建

- 审批流程：可配置的审批流程引擎，支持阶段流转审批、文档审批

- 日志审计：完整的操作日志，满足国企合规审计要求

# 三、用户角色与权限设计

## 3.1 角色定义

| 角色 | 所属部门 | 核心职责 | 系统权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目发起人 | 产品部/IT部 | 提出需求、立项、全程跟进、最终验收 | 项目全生命周期管理、文档编辑、审批发起 |
| 产品经理 | 产品部 | 需求编写、方案评审、供应商沟通、验收测试 | 项目日常管理、文档管理、AI助手使用 |
| 技术负责人 | IT部 | 技术方案评审、架构设计审核、技术验收 | 技术文档查看、评审意见填写、技术评分 |
| 采购经理 | 采购部 | 供应商寻源、报价收集、招投标组织、合同管理 | 供应商信息管理、报价管理、招投标模块 |
| 部门负责人 | 各部门 | 阶段审批、资源协调、重大决策 | 审批权限、项目查看、统计报表 |
| 法务人员 | 法务部 | 合同审核、法律风险评估、合规审查 | 合同文档查看、法务意见填写 |
| 系统管理员 | IT部 | 系统配置、用户管理、权限维护、日志审计 | 系统管理全权限 |

## 3.2 权限矩阵

系统采用RBAC（基于角色的访问控制）模型，权限分为功能权限和数据权限两个维度：

- 功能权限：控制用户可以访问的功能模块和操作（查看/编辑/删除/审批/导出）

- 数据权限：控制用户可以查看的数据范围（全部/本部门/本项目/个人）

- 字段权限：敏感字段（如报价金额）可设置独立访问控制

# 四、15阶段流程模型

## 4.1 全流程概览

供应商调研全流程分为四大阶段群，共15个标准阶段。每个阶段都有明确的输入、输出、参与角色和完成标准。

图4-1 供应商调研全流程15阶段图

## 4.2 阶段群一：需求与调研（阶段1-4）

| 编号 | 阶段名称 | 核心工作内容 | 关键输出物 | 参与角色 | AI辅助 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求提出 | 业务需求收集、痛点分析、可行性评估、立项申请 | 需求说明书、立项报告 | 产品经理、业务部门 | 需求文档生成 |
| 2 | 市场调研 | 行业趋势分析、竞品调研、技术路线分析、市场格局梳理 | 市场调研报告、竞品分析报告 | 产品经理、技术负责人 | 行业报告生成 |
| 3 | 供应商预约交流 | 供应商筛选、初步沟通、交流议程制定、会议纪要 | 供应商清单、交流纪要 | 产品经理、采购经理 | 智能筛选推荐 |
| 4 | 供应商方案汇报 | 组织方案汇报会、方案演示、Q&A记录、初步评估 | 方案汇报纪要、初步评估表 | 产品经理、技术负责人、业务部门 | 评估报告生成 |

## 4.3 阶段群二：评估与选型（阶段5-8）

| 编号 | 阶段名称 | 核心工作内容 | 关键输出物 | 参与角色 | AI辅助 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 供应商考察 | 实地考察、案例参观、客户回访、团队访谈 | 考察报告、案例验证记录 | 产品经理、技术负责人、采购 | 考察报告生成 |
| 6 | 报价收集 | 报价邀请、报价收集、报价分析、商务条件对比 | 报价对比表、商务分析报告 | 采购经理、产品经理 | 报价分析图表 |
| 7 | 多维度方案对比 | 技术方案对比、产品功能对比、实施能力评估、风险分析 | 方案对比矩阵、阶段性汇报材料 | 产品经理、技术负责人 | 智能对比分析 |
| 8 | 招投标 | 招标文件编制、投标组织、评标打分、中标公示 | 招标文件、评标报告、中标通知书 | 采购经理、法务、部门负责人 | 评标报告生成 |

## 4.4 阶段群三：实施与设计（阶段9-12）

| 编号 | 阶段名称 | 核心工作内容 | 关键输出物 | 参与角色 | AI辅助 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 确定供应商入场 | 合同签订、入场准备、项目启动会、资源协调 | 合同文件、启动会纪要、项目计划 | 采购经理、产品经理、法务 | 启动材料生成 |
| 10 | 方案概要设计 | 业务流程梳理、系统边界定义、概要方案设计、技术选型 | 概要设计文档、业务流程图 | 产品经理、技术负责人、供应商 | 设计文档辅助 |
| 11 | 供应商需求调研 | 各部门需求访谈、需求整理、需求确认、优先级排序 | 需求规格说明书、需求确认单 | 产品经理、业务部门、供应商 | 需求文档整理 |
| 12 | 详细设计 | 产品架构设计、蓝图规划、接口设计、数据模型设计 | 详细设计文档、产品架构图、蓝图规划 | 技术负责人、产品经理、供应商 | 架构文档生成 |

## 4.5 阶段群四：开发与验收（阶段13-15）

| 编号 | 阶段名称 | 核心工作内容 | 关键输出物 | 参与角色 | AI辅助 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 需求开发 | 迭代开发、代码评审、单元测试、集成测试 | 开发日志、测试报告 | 技术负责人、供应商 | 进度报告生成 |
| 14 | 进度管理 | 周报/月报、里程碑检查、问题跟踪、变更管理 | 进度报告、问题清单、变更记录 | 产品经理、技术负责人 | 自动进度汇总 |
| 15 | 阶段性验收 | UAT测试、验收评审、验收报告、上线准备 | 验收报告、上线方案 | 产品经理、技术负责人、业务部门 | 验收报告生成 |

## 4.6 阶段状态机设计

每个阶段包含以下状态流转：

- 未开始 → 进行中 → 待审核 → 已完成 / 已退回

- 已退回 → 进行中（退回后需补充材料重新提交）

- 阶段流转需满足前置条件检查（如：阶段7需要阶段4-6全部完成）

- 关键阶段（如阶段8招投标、阶段9供应商入场）需触发审批流程

# 五、数据库设计

## 5.1 数据模型总览

系统核心数据模型包含8个主要实体和3个关联表，完整覆盖项目管理、供应商管理、文档管理和用户管理的全部数据需求。

图5-1 核心数据模型ER图

## 5.2 核心表结构设计

### 5.2.1 项目表（t_project）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 项目主键 |
| project_name | VARCHAR(200) | NOT NULL | 项目名称 |
| project_code | VARCHAR(50) | UNIQUE | 项目编号（自动生成） |
| system_category | VARCHAR(100) |  | 系统类别（ERP/CRM/OA等） |
| budget_range | VARCHAR(100) |  | 预算范围 |
| description | TEXT |  | 项目描述 |
| status | TINYINT | NOT NULL | 项目状态（0草稿/1进行中/2已完成/3已归档） |
| current_phase | TINYINT |  | 当前阶段（1-15） |
| progress | DECIMAL(5,2) |  | 整体进度百分比 |
| initiator_id | BIGINT | FK | 项目发起人 |
| department_id | BIGINT | FK | 所属部门 |
| plan_start_date | DATE |  | 计划开始日期 |
| plan_end_date | DATE |  | 计划结束日期 |
| actual_start_date | DATE |  | 实际开始日期 |
| actual_end_date | DATE |  | 实际结束日期 |
| created_at | DATETIME | NOT NULL | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | NOT NULL | 更新时间 |

### 5.2.2 阶段记录表（t_phase）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 阶段记录主键 |
| project_id | BIGINT | FK | 所属项目 |
| phase_no | TINYINT | NOT NULL | 阶段编号（1-15） |
| phase_name | VARCHAR(100) | NOT NULL | 阶段名称 |
| status | TINYINT | NOT NULL | 状态（0未开始/1进行中/2待审核/3已完成/4已退回） |
| plan_start | DATE |  | 计划开始日期 |
| plan_end | DATE |  | 计划结束日期 |
| actual_start | DATE |  | 实际开始日期 |
| actual_end | DATE |  | 实际结束日期 |
| owner_id | BIGINT | FK | 阶段负责人 |
| completion_criteria | TEXT |  | 完成标准描述 |
| remark | TEXT |  | 备注/退回原因 |
| created_at | DATETIME | NOT NULL | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | NOT NULL | 更新时间 |

### 5.2.3 供应商表（t_supplier）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 供应商主键 |
| name | VARCHAR(200) | NOT NULL | 供应商名称 |
| short_name | VARCHAR(50) |  | 简称 |
| category | VARCHAR(100) |  | 服务类别 |
| scale | VARCHAR(50) |  | 公司规模 |
| contact_person | VARCHAR(100) |  | 主要联系人 |
| contact_phone | VARCHAR(50) |  | 联系电话 |
| address | VARCHAR(500) |  | 公司地址 |
| qualification | TEXT |  | 资质证书（JSON数组） |
| cooperation_history | TEXT |  | 历史合作记录摘要 |
| overall_rating | DECIMAL(3,2) |  | 综合评分（1-5） |
| tags | VARCHAR(500) |  | 标签（逗号分隔） |
| status | TINYINT | NOT NULL | 状态（0潜在/1沟通中/2入围/3中标/4淘汰/5合作中） |
| created_at | DATETIME | NOT NULL | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | NOT NULL | 更新时间 |

### 5.2.4 文档表（t_document）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 文档主键 |
| project_id | BIGINT | FK | 所属项目 |
| phase_id | BIGINT | FK | 所属阶段 |
| supplier_id | BIGINT | FK | 关联供应商（可空） |
| template_id | BIGINT | FK | 关联模板（可空） |
| title | VARCHAR(300) | NOT NULL | 文档标题 |
| doc_type | VARCHAR(50) | NOT NULL | 文档类型（需求/方案/报价/合同/报告等） |
| file_url | VARCHAR(1000) |  | 文件存储地址 |
| file_size | BIGINT |  | 文件大小（字节） |
| file_ext | VARCHAR(20) |  | 文件扩展名 |
| version | VARCHAR(20) |  | 版本号 |
| summary | TEXT |  | 文档摘要（AI生成） |
| tags | VARCHAR(500) |  | 标签 |
| uploader_id | BIGINT | FK | 上传人 |
| created_at | DATETIME | NOT NULL | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | NOT NULL | 更新时间 |

### 5.2.5 模板表（t_template）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 模板主键 |
| name | VARCHAR(200) | NOT NULL | 模板名称 |
| phase_no | TINYINT |  | 关联阶段（可空表示通用模板） |
| doc_type | VARCHAR(50) |  | 文档类型 |
| category | VARCHAR(50) | NOT NULL | 分类（阶段模板/汇报模板/对比模板/评估模板） |
| file_url | VARCHAR(1000) | NOT NULL | 模板文件地址 |
| description | TEXT |  | 模板说明 |
| variables | TEXT |  | 模板变量定义（JSON） |
| prompt_template | TEXT |  | AI生成用的Prompt模板 |
| is_default | TINYINT | DEFAULT 0 | 是否为默认模板 |
| status | TINYINT | NOT NULL | 状态（0停用/1启用） |
| created_at | DATETIME | NOT NULL | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | NOT NULL | 更新时间 |

### 5.2.6 评估记录表（t_evaluation）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 评估记录主键 |
| project_id | BIGINT | FK | 所属项目 |
| supplier_id | BIGINT | FK | 被评估供应商 |
| phase_id | BIGINT | FK | 评估阶段 |
| evaluator_id | BIGINT | FK | 评估人 |
| dimension | VARCHAR(50) | NOT NULL | 评估维度（技术/产品/商务/服务/实施） |
| score | DECIMAL(3,2) | NOT NULL | 评分（1-5） |
| comment | TEXT |  | 评语 |
| evidence | TEXT |  | 评分依据（关联文档ID列表） |
| created_at | DATETIME | NOT NULL | 创建时间 |

### 5.2.7 关联表设计

系统包含3个关联表，用于处理多对多关系：

- t_project_supplier（项目-供应商关联）：记录每个项目参与的供应商及其状态（入围/淘汰/中标）

- t_project_member（项目-成员关联）：记录项目团队成员及其角色（负责人/参与人/审批人）

- t_phase_supplier（阶段-供应商关联）：记录各阶段参与的供应商及其提交的材料

# 六、AI大模型能力集成方案

## 6.1 总体架构

AI能力采用"大模型+知识库+Prompt工程"的技术路线，通过飞书/钉钉的AI开放接口或自建AI网关接入大模型服务。核心设计原则：

- 人机协同：AI负责信息整理和初稿生成，人工负责审核和决策

- 数据安全：敏感数据脱敏后调用大模型，支持私有化部署

- 可追溯：所有AI生成内容标注来源，支持溯源验证

## 6.2 能力一：模板化成果生成

### 6.2.1 功能描述

根据各阶段的标准模板，自动从知识库中提取相关资料，生成阶段性汇报材料。支持一键生成和自定义调整。

### 6.2.2 Prompt设计示例

以"阶段7：多维度方案对比汇报"为例：

你是一位国企地产公司的资深产品经理，正在撰写供应商方案对比汇报材料。
请根据以下信息生成一份专业的方案对比汇报文档：
【项目信息】
项目名称：{project_name}
系统类别：{system_category}
参与供应商：{supplier_list}
【各供应商方案摘要】
{supplier_proposals_summary}
【评估维度及权重】
- 技术方案（30%）：技术架构合理性、技术先进性、扩展性
- 产品功能（25%）：功能完整度、易用性、行业适配性
- 实施能力（20%）：实施方法论、团队实力、项目经验
- 商务条件（15%）：报价合理性、付款方式、售后保障
- 公司实力（10%）：公司规模、资质、财务状况
【各维度评分数据】
{evaluation_scores}
请按以下结构生成汇报文档：
1. 项目背景概述
2. 供应商方案概要（每家供应商一页）
3. 多维度对比分析（含对比表格）
4. 综合评分与排名
5. 风险分析与建议
6. 下一步计划

### 6.2.3 支持生成的成果类型

| 阶段 | 可生成成果 | 数据来源 | 输出格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1-2 | 需求说明书、市场调研报告 | 需求收集记录、行业资料 | Word/PDF |
| 阶段3-4 | 供应商清单、交流纪要、初步评估表 | 会议记录、供应商资料 | Word/Excel |
| 阶段5-6 | 考察报告、报价对比表 | 考察记录、报价文件 | Word/Excel |
| 阶段7 | 方案对比矩阵、阶段性汇报 | 方案文档、评分数据 | Word/PPT |
| 阶段8 | 评标报告、中标建议书 | 投标文件、评分记录 | Word/PDF |
| 阶段9-12 | 启动会材料、设计文档 | 合同、需求文档、设计资料 | Word/PPT |
| 阶段13-15 | 进度报告、验收报告 | 开发日志、测试记录 | Word/PDF |

## 6.3 能力二：智能检索与问答

### 6.3.1 功能描述

用户通过自然语言提问，系统从知识库中检索相关文档和信息，生成结构化的回答，并标注信息来源。

### 6.3.2 典型查询场景

- "查找去年ERP系统选型时，用友和金蝶的技术方案对比结论"

- "哪些供应商在地产营销系统方面有成功案例？"

- "阶段7需要准备哪些材料？有没有历史项目的参考模板？"

- "总结一下XX供应商在我们所有项目中的合作表现"

### 6.3.3 技术实现

采用RAG（检索增强生成）架构：

- 文档预处理：上传文档自动解析（PDF/Word/Excel），分段切片，生成向量嵌入

- 向量检索：用户提问转为向量，在向量数据库中检索Top-K相关文档片段

- 上下文组装：将检索结果按相关性排序，组装为大模型输入上下文

- 答案生成：大模型基于上下文生成回答，同时标注来源文档和页码

## 6.4 能力三：流程引导与提醒

### 6.4.1 功能描述

根据项目当前所处阶段，智能推荐下一步工作内容、所需材料清单和注意事项，并在关键节点发送提醒。

### 6.4.2 引导内容设计

| 触发时机 | 引导内容 | 材料清单 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段启动时 | 本阶段工作目标、参与角色、时间建议 | 阶段所需输入材料清单 | 前置条件检查 |
| 阶段进行中 | 工作进展建议、常见问题解答 | 待提交材料提醒 | 风险预警提示 |
| 阶段结束前 | 完成标准检查、输出物清单 | 必交材料核对 | 审批流程提醒 |
| 阶段逾期时 | 延期原因分析建议、补救方案 | 缺失材料清单 | 升级审批建议 |

## 6.5 能力四：供应商智能评估

### 6.5.1 评估维度模型

建立五维评估模型，每个维度包含多个子指标：

| 评估维度 | 权重 | 子指标 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案 | 30% | 架构合理性、技术先进性、扩展性、安全性、集成能力 | 技术方案文档、POC验证结果、技术负责人评估 |
| 产品功能 | 25% | 功能完整度、易用性、行业适配性、定制能力 | 产品演示评分、功能对比表、试用反馈 |
| 实施能力 | 20% | 实施方法论、团队实力、项目经验、交付准时率 | 案例考察记录、项目经理评估、历史项目数据 |
| 商务条件 | 15% | 报价合理性、付款方式、售后保障、SLA承诺 | 报价文件、合同条款、商务谈判记录 |
| 公司实力 | 10% | 公司规模、行业地位、资质认证、财务状况 | 企业征信、资质证书、财务报告 |

### 6.5.2 AI评估流程

- 数据采集：自动汇总各供应商在各维度的相关文档和评分记录

- 特征提取：大模型从文档中提取关键信息，填充评估指标

- 评分计算：基于权重模型计算加权总分，生成评分矩阵

- 对比分析：生成供应商横向对比报告，突出各供应商优劣势

- 风险识别：基于历史数据和当前评估，识别潜在风险点

# 七、可视化组件方案

## 7.1 项目进度看板

### 7.1.1 甘特图视图

以甘特图形式展示项目整体时间线，包含以下要素：

- 15个阶段的时间条，区分计划时间和实际时间

- 关键里程碑标注（如招投标完成、供应商入场等）

- 当前日期指示线，直观显示项目进展

- 延期阶段红色标注，提前完成绿色标注

- 支持按项目、部门、负责人筛选

### 7.1.2 阶段状态看板

采用看板（Kanban）视图展示各阶段状态：

- 四列看板：未开始 | 进行中 | 待审核 | 已完成

- 每个卡片显示：阶段名称、负责人、计划时间、文档数量、预警状态

- 支持拖拽变更状态（需权限控制）

## 7.2 供应商对比矩阵

### 7.2.1 雷达图

多维度雷达图直观展示各供应商能力分布：

- 五维雷达图：技术方案、产品功能、实施能力、商务条件、公司实力

- 支持叠加多个供应商进行对比

- 可切换不同评估阶段的数据视图

### 7.2.2 评分矩阵热力图

以热力图形式展示供应商在各子指标上的得分：

- 行为供应商，列为评估子指标

- 颜色深浅表示得分高低（红色低分-黄色中等-绿色高分）

- 最后一列为加权总分，自动排序

## 7.3 统计分析面板

### 7.3.1 项目统计

- 项目总数、进行中项目数、已完成项目数

- 各系统类别项目分布饼图（ERP/CRM/OA等）

- 各部门项目负载柱状图

- 月度新增项目趋势折线图

### 7.3.2 阶段效率分析

- 各阶段平均耗时分析（计划vs实际）

- 阶段延期率统计

- 瓶颈阶段识别（耗时最长的Top5阶段）

- 供应商响应效率排名

### 7.3.3 供应商画像

- 供应商参与项目数量统计

- 供应商中标率分析

- 供应商历史评分趋势

- 供应商服务类别分布

## 7.4 风险预警看板

- 项目延期风险：基于当前进度和剩余时间，预测延期概率

- 供应商风险：基于评估数据和合作历史，识别高风险供应商

- 材料缺失预警：检查各阶段必交材料是否齐全

- 审批超时预警：超过预设时间的待审批事项

- 预算偏差预警：实际花费与预算的偏差分析

# 八、模板体系设计

## 8.1 模板分类

系统内置四大类模板，覆盖调研全流程的文档需求：

| 模板类别 | 包含模板 | 关联阶段 | AI生成支持 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段工作模板 | 需求说明书、调研计划、交流纪要、考察报告、报价分析表、方案对比表、评标报告、验收报告等 | 阶段1-15各阶段 | 全部支持 |
| 汇报模板 | 阶段性汇报PPT、选型建议书、项目总结报告、高管简报 | 阶段7/8/12/15 | 全部支持 |
| 评估模板 | 供应商评估表、技术评分表、商务评分表、综合评分矩阵 | 阶段4-8 | 评分汇总支持 |
| 管理模板 | 项目计划表、周报/月报模板、会议纪要模板、变更申请单 | 全流程 | 周报/月报支持 |

## 8.2 核心模板清单

以下列出各阶段对应的核心模板：

| 阶段 | 模板名称 | 核心内容 | 输出格式 | AI生成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求说明书 | 业务背景、需求描述、可行性分析、预期目标 | Word | 支持 |
| 2 | 市场调研报告 | 行业趋势、竞品分析、技术路线、市场格局 | Word/PPT | 支持 |
| 3 | 供应商交流纪要 | 交流时间、参与人、议题、结论、待办事项 | Word | 支持 |
| 4 | 方案汇报纪要 | 方案概述、Q&A记录、初步评估意见 | Word | 支持 |
| 5 | 供应商考察报告 | 考察行程、案例验证、团队评估、综合评价 | Word | 支持 |
| 6 | 报价对比分析表 | 各供应商报价明细、总价对比、商务条件对比 | Excel | 支持 |
| 7 | 方案对比汇报 | 多维度对比矩阵、综合评分、风险分析、建议 | Word/PPT | 支持 |
| 8 | 评标报告 | 评标流程、评分汇总、中标建议、公示材料 | Word/PDF | 支持 |
| 9 | 项目启动会材料 | 项目计划、团队介绍、沟通机制、风险预案 | PPT | 支持 |
| 10 | 概要设计文档 | 业务流程、系统边界、技术选型、架构概览 | Word | 部分支持 |
| 11 | 需求规格说明书 | 功能需求、非功能需求、优先级、验收标准 | Word | 支持 |
| 12 | 详细设计文档 | 产品架构、蓝图规划、接口设计、数据模型 | Word | 部分支持 |
| 13 | 开发进度报告 | 迭代进展、已完成功能、待开发功能、问题清单 | Word | 支持 |
| 14 | 项目管理月报 | 整体进度、里程碑、风险、资源、下月计划 | Word/PPT | 支持 |
| 15 | 阶段性验收报告 | 验收范围、测试结果、问题清单、验收结论 | Word/PDF | 支持 |

## 8.3 模板变量体系

每个模板定义标准变量占位符，AI生成时自动替换为实际数据。变量分为以下几类：

- 项目变量：{project_name}、{system_category}、{budget_range}、{initiator}

- 供应商变量：{supplier_name}、{supplier_scale}、{supplier_cases}

- 阶段变量：{phase_name}、{phase_start_date}、{phase_end_date}

- 评估变量：{evaluation_scores}、{evaluation_comments}、{ranking}

- 文档变量：{doc_summary}、{doc_list}、{attachment_links}

# 九、技术路线设计

## 9.1 平台选型对比

| 对比维度 | 飞书 | 钉钉 | 企业微信 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档协作 | 飞书文档功能强大，支持多维表格、知识库 | 钉钉文档基础功能完善，知识库能力一般 | 文档能力相对较弱，需借助腾讯文档 |
| 审批流程 | 审批引擎灵活，支持条件分支 | 审批功能成熟，国企适配好 | 审批功能基础，扩展性一般 |
| AI能力 | 飞书智能伙伴，AI能力领先 | 钉钉AI助理，能力持续增强 | AI能力相对有限 |
| 开放平台 | OpenAPI丰富，支持自定义应用 | 宜搭低代码平台，快速搭建 | API开放度一般 |
| 国企适配 | 私有化部署支持好 | 政企版成熟，国密支持 | 国企版功能完善 |
| 推荐度 | 推荐（文档+AI能力突出） | 推荐（审批+低代码突出） | 可选 |

## 9.2 推荐方案：飞书为主 + 宜搭补充

基于国企地产公司的实际需求，推荐以下技术方案：

### 9.2.1 方案架构

- 基础平台：飞书（文档协作 + 知识库 + 审批流程 + 即时通讯）

- 数据管理：飞书多维表格（项目数据、供应商数据、评估数据）

- 流程引擎：飞书审批 + 自定义Bot（阶段流转、提醒通知）

- AI能力：飞书智能伙伴 + 自建AI网关（接入私有化大模型）

- 可视化：飞书仪表盘 + 自定义图表组件

- 扩展开发：飞书开放平台 + 自定义应用（复杂功能定制）

### 9.2.2 实施路径

第一阶段（1-2个月）：基础搭建

  - 搭建飞书知识库目录结构

  - 配置多维表格（项目表、供应商表、阶段表）

  - 创建15阶段标准模板并上传

  - 配置基础审批流程

第二阶段（2-3个月）：AI能力集成

  - 接入大模型API，配置AI网关

  - 开发Prompt模板，调试成果生成质量

  - 实现RAG检索能力

第三阶段（1-2个月）：可视化与优化

  - 搭建可视化看板和仪表盘

  - 开发自定义Bot实现流程引导

  - 用户培训与试运行

第四阶段（持续）：迭代优化

  - 根据使用反馈优化模板和Prompt

  - 扩展更多AI场景

  - 积累供应商数据库，提升评估准确度

## 9.3 数据安全与合规

- 私有化部署：大模型服务建议采用私有化部署或专有云方案

- 数据脱敏：调用大模型前对敏感数据（报价、合同金额等）进行脱敏处理

- 访问控制：严格的权限管理，敏感操作需二次认证

- 审计日志：完整的操作日志，满足国企审计要求

- 数据备份：定期自动备份，支持数据恢复

# 十、实施建议与总结

## 10.1 关键成功因素

高层支持：获得IT部门和采购部门负责人的支持，推动跨部门协作

模板先行：优先完善各阶段模板，确保标准化流程落地

渐进推广：先在1-2个试点项目上验证，再逐步推广到全部项目

持续优化：定期收集用户反馈，持续优化模板和AI生成质量

知识积累：重视历史项目资料的归档和标签化，为AI提供高质量数据

## 10.2 预期收益

| 收益维度 | 具体表现 | 量化目标 |
| --- | --- | --- |
| 效率提升 | AI自动生成汇报材料，减少重复性工作 | 材料准备时间减少50%以上 |
| 质量提升 | 标准化模板确保文档质量一致性 | 文档规范性达标率95%以上 |
| 决策支撑 | 数据化评估替代经验判断 | 供应商选型决策周期缩短30% |
| 知识沉淀 | 历史项目经验有效复用 | 资料复用率提升60%以上 |
| 合规管理 | 全流程留痕，满足审计要求 | 审计材料准备时间减少70% |

## 10.3 风险与应对

| 风险项 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 用户 adoption 低 | 高 | 分阶段推广，提供培训，设置激励机制，收集反馈持续优化 |
| AI生成质量不稳定 | 中 | 建立Prompt迭代机制，人工审核把关，持续优化模板 |
| 数据安全风险 | 高 | 私有化部署、数据脱敏、权限管控、审计日志 |
| 跨部门协调困难 | 中 | 高层推动、明确职责分工、建立协作机制 |

# 十一、流程模型节点增删设计

## 11.1 设计背景

标准15阶段流程适用于大多数供应商软件系统调研场景，但不同系统类别、不同规模的采购项目可能需要灵活调整流程节点。例如：

- 小型SaaS采购可能跳过"招投标"阶段，简化为"报价对比"后直接确定供应商

- 大型数字化转型项目可能在"详细设计"后增加"原型评审"阶段

- 涉及数据迁移的项目可能增加"数据迁移方案评审"阶段

- 部分国企要求增加"纪检监督"或"合规审查"阶段

## 11.2 流程模板管理

系统支持多套流程模板，满足不同场景需求：

### 11.2.1 预置流程模板

| 模板名称 | 适用场景 | 阶段数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准全流程 | 大型系统采购 | 15阶段（完整流程） | 适用于ERP、CRM、数据中台等大型系统 |
| 简化流程 | 中小型SaaS采购 | 10阶段（精简流程） | 跳过招投标和详细设计阶段 |
| 快速评估流程 | 已有合作供应商续约 | 6阶段（核心流程） | 需求提出-方案确认-报价-审批-签约-验收 |
| 合规强化流程 | 国企高金额采购 | 17阶段（含合规节点） | 在标准流程基础上增加合规审查和纪检监督 |
| 自定义流程 | 特殊项目 | 用户自定义 | 从模板创建后自由增删调整 |

### 11.2.2 自定义流程规则

用户在创建项目时可选择流程模板，并在此基础上进行自定义调整。自定义操作包括：

- 新增阶段：在任意位置插入新阶段，需填写阶段名称、工作内容、输出物、参与角色

- 删除阶段：删除非关键阶段（系统标注的关键阶段如"需求提出"和"阶段性验收"不可删除）

- 合并阶段：将相邻阶段合并为一个阶段，保留两个阶段的全部输出物要求

- 拆分阶段：将一个阶段拆分为多个子阶段，适用于复杂项目

- 调整顺序：拖拽调整阶段顺序，系统自动更新前置依赖关系

- 阶段复制：从历史项目中复制自定义流程配置

## 11.3 节点增删的数据模型扩展

为支持流程模板和自定义流程，在原有数据模型基础上新增以下表结构：

### 11.3.1 流程模板表（t_flow_template）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 模板主键 |
| name | VARCHAR(200) | NOT NULL | 模板名称 |
| description | TEXT |  | 模板说明 |
| is_system | TINYINT | DEFAULT 0 | 是否为系统预置模板（不可删除） |
| phase_count | INT |  | 阶段数量 |
| status | TINYINT | NOT NULL | 状态（0停用/1启用） |
| created_by | BIGINT | FK | 创建人 |
| created_at | DATETIME | NOT NULL | 创建时间 |

### 11.3.2 流程模板节点表（t_flow_template_node）

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK | 节点主键 |
| template_id | BIGINT | FK | 所属流程模板 |
| node_no | INT | NOT NULL | 节点序号（决定顺序） |
| node_name | VARCHAR(200) | NOT NULL | 节点名称 |
| node_type | VARCHAR(50) | NOT NULL | 节点类型（standard/custom/merged） |
| work_content | TEXT |  | 工作内容描述 |
| output_items | TEXT |  | 输出物清单（JSON数组） |
| roles_required | VARCHAR(500) |  | 参与角色（逗号分隔） |
| is_required | TINYINT | DEFAULT 0 | 是否为关键节点（不可删除） |
| pre_conditions | TEXT |  | 前置条件（前置节点编号JSON） |
| completion_criteria | TEXT |  | 完成标准 |
| ai_prompt_ref | VARCHAR(100) |  | 关联的AI Prompt模板标识 |

## 11.4 节点变更管理

为保证流程变更的可追溯性，所有节点增删操作均需记录变更日志：

- 变更审批：流程模板的增删修改需经部门负责人审批后生效

- 变更记录：记录变更人、变更时间、变更内容（新增/删除/修改）、变更原因

- 影响分析：系统自动分析节点变更对进行中项目的影响，提示需要手动调整的项目

- 版本管理：流程模板支持版本管理，每个版本独立保存，项目创建时锁定使用的版本

- 变更通知：流程模板变更后，自动通知使用该模板的进行中项目负责人

# 十二、飞书集成对接详细方案

## 12.1 集成架构总览

本系统以飞书为核心平台，通过飞书开放平台API实现深度集成。整体集成架构分为四层：

- 交互层：飞书客户端（PC端/移动端/网页端）

- 应用层：自建飞书应用（知识库管理系统）

- 平台层：飞书基础服务（文档/多维表格/审批/消息/日历等）

- 数据层：飞书云文档 + 自建数据库（MySQL/PostgreSQL）

## 12.2 飞书文档与知识库集成

### 12.2.1 飞书知识库对接

| 对接能力 | 实现方式 | 业务场景 |
| --- | --- | --- |
| 知识库目录创建 | 调用知识库空间API自动创建项目知识库目录 | 新建项目时自动创建对应的知识库空间 |
| 文档自动归档 | 通过Webhook监听文档事件，自动关联到项目和阶段 | 上传的文档自动归入对应阶段目录 |
| 模板文档创建 | 基于模板Token批量创建文档副本，填充项目信息 | 阶段启动时自动创建该阶段的工作文档 |
| 文档权限管理 | 调用权限API设置文档可见范围和编辑权限 | 按部门和角色控制文档访问权限 |
| 全文检索 | 调用飞书搜索API检索知识库内文档内容 | 快速查找历史项目资料和供应商信息 |

### 12.2.2 飞书多维表格对接

飞书多维表格作为系统的核心数据管理工具，承担以下功能：

- 项目数据表：管理所有项目的基础信息、状态、进度

- 供应商数据表：维护供应商信息库，支持筛选、排序、分组

- 阶段跟踪表：记录各项目各阶段的状态、负责人、时间节点

- 评估评分表：记录各供应商在各维度的评分数据

- 文档索引表：建立文档与项目/阶段/供应商的关联关系

对接方式：通过飞书多维表格API（Bitable API）实现数据的读写和查询，支持Webhook实时同步数据变更。

## 12.3 飞书审批流程集成

### 12.3.1 审批流程设计

| 审批类型 | 触发条件 | 审批链路 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项审批 | 创建新项目时触发 | 产品经理 → 部门负责人 → IT总监 | 含项目名称、预算、系统类别等信息 |
| 阶段流转审批 | 关键阶段完成时触发 | 阶段负责人 → 产品经理 → 部门负责人 | 阶段8（招投标）和阶段9（供应商入场）为必审 |
| 供应商入围审批 | 供应商从"沟通中"变为"入围"时触发 | 产品经理 → 采购经理 → 部门负责人 | 附供应商评估报告和对比分析 |
| 中标审批 | 确定中标供应商时触发 | 采购经理 → 法务 → 部门负责人 → 分管领导 | 含评标报告、商务条款、合同草案 |
| 验收审批 | 阶段性验收完成时触发 | 产品经理 → 技术负责人 → 业务部门 | 附验收报告和测试结果 |

### 12.3.2 审批对接实现

- 审批创建：通过飞书审批API（Approval API）创建审批实例，自动填充表单数据

- 状态回调：配置审批回调地址，审批状态变更时自动更新项目/阶段状态

- 催办提醒：审批超时未处理时，自动发送飞书消息催办

- 审批记录：所有审批记录自动归档到项目知识库

## 12.4 飞书消息与通知集成

通过飞书机器人（Bot）实现智能消息推送和交互：

- 阶段提醒：阶段启动、即将到期、已逾期时自动发送消息通知负责人

- 审批通知：审批发起、审批通过/驳回时实时通知相关人员

- 文档更新通知：关联文档有更新时通知项目组成员

- AI助手入口：通过飞书机器人提供AI智能问答和成果生成入口

- 日报/周报：定时推送项目进度摘要到项目群

- 交互卡片：使用飞书消息卡片（MessageCard）实现可交互的通知，如一键查看、快速审批

## 12.5 飞书日历与会议集成

- 会议自动创建：阶段启动时自动创建飞书日历事件，邀请相关参与人

- 会议纪要关联：飞书会议纪要自动关联到对应阶段和项目

- 日程冲突检测：创建阶段时间计划时自动检测参与人日程冲突

- 里程碑提醒：关键里程碑节点提前提醒相关干系人

## 12.6 飞书AI能力集成

- 飞书智能伙伴：对接飞书智能伙伴API，实现文档智能摘要和问答

- 自建AI网关：搭建AI网关服务，统一管理大模型调用（支持私有化部署的通义千问/文心一言等）

- 向量数据库：使用Milvus或飞书内置向量能力，存储文档向量用于RAG检索

- Prompt管理：建立Prompt版本管理机制，支持A/B测试和效果评估

## 12.7 飞书开放平台API清单

| API类别 | 核心接口 | 用途 | 调用频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识库API | Wiki Space / Node API | 知识库目录创建和文档管理 | 按需调用（事件驱动） |
| 多维表格API | Bitable API | 项目/供应商/评估数据管理 | 高频（数据CRUD操作） |
| 审批API | Approval API | 审批流程创建和状态管理 | 中频（审批事件触发） |
| 消息API | Message / Bot API | 通知推送和机器人交互 | 高频（通知和交互） |
| 日历API | Calendar API | 会议安排和日程管理 | 低频（阶段启动时） |
| 云文档API | Drive / Doc API | 文档创建、权限管理、内容读取 | 中频（文档操作） |
| 用户与部门API | Contact API | 组织架构同步和权限校验 | 低频（定时同步） |

# 十三、供应商管理增强与部门隐私库

## 13.1 设计背景与核心诉求

在实际业务中，供应商管理面临以下关键需求：

- 已调研供应商的持续管理：除了新考察的供应商，之前录入调研过的供应商信息需要持续维护和更新，形成供应商资产库

- 部门隐私库需求：不同部门（产品部、IT部、采购部、财务部等）对同类软件产品的关注点和心理预期不同，需要独立的评估空间

- 信息隔离与共享平衡：部门内部评估信息需要保密，但供应商基础信息可以在公司层面共享

## 13.2 供应商分层管理体系

### 13.2.1 三层供应商库架构

| 层级 | 名称 | 数据范围 | 访问权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 公司级供应商公共库 | 供应商基础信息（名称、规模、资质、联系方式、服务类别） | 全员可见（只读） |
| L2 | 部门级供应商隐私库 | 部门专属评估数据（评分、偏好、心理预期、内部评价、商务敏感信息） | 仅本部门成员可见 |
| L3 | 项目级供应商资料库 | 项目相关的供应商方案、报价、合同等业务资料 | 项目成员可见 |

### 13.2.2 数据流转规则

三层供应商库之间的数据流转遵循以下规则：

L1 → L2：公司公共库的供应商信息可以被各部门引用到自己的隐私库中，添加部门专属的评估数据

L2 → L1：部门隐私库中的供应商基础信息变更（如联系方式更新）可以同步回公司公共库

L2 → L3：项目创建时，可以从部门隐私库中选取供应商加入项目，项目级的评估数据独立于部门隐私库

L3 → L2：项目结束后，供应商的项目级评估摘要可以回写到部门隐私库（需部门负责人确认）

## 13.3 部门隐私库详细设计

### 13.3.1 部门隐私库核心功能

- 独立评估空间：每个部门拥有独立的供应商评估空间，其他部门无法查看

- 心理预期管理：记录部门对各类软件产品的预算预期、功能优先级、技术偏好、合作偏好等

- 供应商标签体系：各部门可以创建自己的供应商标签（如"技术实力强""响应慢""价格高"等），标签仅在部门内可见

- 部门评分独立：同一供应商在不同部门的评分完全独立，互不影响

- 偏好权重自定义：各部门可以自定义评估维度的权重。例如IT部门可能更看重技术方案（40%），采购部门更看重商务条件（35%）

- 内部备注：支持添加仅部门内部可见的供应商备注和评价

### 13.3.2 部门心理预期模型

每个部门可以维护自己的"产品需求画像"，用于指导供应商评估：

| 预期维度 | 示例（产品部） | 示例（IT部） | 示例（采购部） |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算范围 | 100-300万/年 | 关注TCO（总拥有成本） | 严格控制在预算内 |
| 功能优先级 | 业务适配性 > 易用性 > 扩展性 | 技术架构 > 安全性 > 集成能力 | 报价合理性 > 付款方式 > 售后 |
| 技术偏好 | 低代码/无代码优先 | 微服务架构、云原生 | 关注SaaS vs 私有化部署 |
| 合作偏好 | 行业案例丰富、实施周期短 | 技术团队实力强、响应快 | 资质齐全、价格透明 |
| 红线要求 | 必须有地产同行业案例 | 必须支持信创/国产化 | 必须具备国企合作经验 |

## 13.4 已调研供应商持续管理

### 13.4.1 供应商生命周期管理

供应商从首次接触到持续合作，经历完整的生命周期管理：

| 状态 | 标识 | 管理动作 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 潜在供应商 | 灰色 | 基础信息录入、初步沟通记录 | 市场调研或行业展会获取的供应商信息 |
| 沟通中 | 蓝色 | 交流记录、方案收集、初步评估 | 已安排交流会议或方案汇报 |
| 已入围 | 橙色 | 详细评估、考察安排、报价收集 | 通过初步评估，进入深度调研 |
| 已中标 | 绿色 | 合同管理、项目跟踪、绩效评估 | 招投标中标或直接选定 |
| 合作中 | 深绿 | 服务质量跟踪、续约评估、问题管理 | 合同已签订，项目实施中 |
| 已淘汰 | 红色 | 淘汰原因记录、信息归档 | 评估未通过或投标未中标 |
| 黑名单 | 黑色 | 禁止再次合作，全公司共享 | 严重违约、质量问题或合规问题 |

### 13.4.2 供应商信息更新机制

- 定期更新提醒：每季度提醒各部门更新已调研供应商的信息（资质到期、联系方式变更等）

- 项目关联自动更新：供应商参与新项目时，自动更新其"最近活跃时间"和"参与项目数"

- 评分历史追溯：保留供应商在所有历史项目中的评分记录，形成评分趋势图

- 标签动态管理：支持根据最新合作情况更新供应商标签

## 13.5 部门隐私库数据模型扩展

| 新增表 | 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| t_dept_supplier_privacy | id | BIGINT | 部门隐私库主键 |
|  | department_id | BIGINT FK | 所属部门 |
|  | supplier_id | BIGINT FK | 关联供应商（L1公共库） |
|  | dept_rating | DECIMAL(3,2) | 部门综合评分 |
|  | dept_tags | VARCHAR(500) | 部门专属标签（逗号分隔） |
|  | internal_comment | TEXT | 部门内部备注（仅本部门可见） |
|  | preference_config | JSON | 部门偏好配置（预算、功能优先级等） |
|  | weight_config | JSON | 评估维度权重自定义配置 |
|  | red_lines | VARCHAR(1000) | 红线要求（逗号分隔） |
|  | updated_by | BIGINT FK | 最后更新人 |
|  | updated_at | DATETIME | 最后更新时间 |
| t_supplier_lifecycle | id | BIGINT | 生命周期记录主键 |
|  | supplier_id | BIGINT FK | 关联供应商 |
|  | project_id | BIGINT FK | 关联项目（可空） |
|  | status_from | VARCHAR(50) | 原状态 |
|  | status_to | VARCHAR(50) | 新状态 |
|  | change_reason | TEXT | 变更原因 |
|  | changed_by | BIGINT FK | 变更人 |
|  | changed_at | DATETIME | 变更时间 |

# 十四、整体开发实施方案

## 14.1 实施策略

本项目采用"平台优先、敏捷迭代、分批交付"的实施策略，以飞书为底座，分四个阶段逐步交付完整功能。整体实施周期约6-8个月。

## 14.2 总体里程碑计划

| 阶段 | 名称 | 周期 | 核心交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 基础平台搭建 | 第1-2个月 | 飞书应用、知识库、多维表格、基础模板 | 平台可运行，基础数据可录入 |
| M2 | 流程引擎与审批 | 第3-4个月 | 15阶段流程、审批流、供应商管理、隐私库 | 流程可走通，审批可流转 |
| M3 | AI能力集成 | 第5-6个月 | AI成果生成、智能检索、流程引导、供应商评估 | AI生成质量达标，检索准确率>85% |
| M4 | 可视化与优化上线 | 第7-8个月 | 可视化看板、报表、用户培训、正式上线 | 全部功能上线，用户可独立使用 |

## 14.3 各阶段详细实施计划

### 14.3.1 M1：基础平台搭建（第1-2个月）

| 周 | 工作内容 | 负责人 | 交付物 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 飞书开放平台应用创建与配置 | 开发工程师 | 飞书应用配置文档 | 飞书企业版账号 |
| W2 | 知识库目录结构设计与创建 | 产品经理 | 知识库目录规范 | W1完成 |
| W3 | 多维表格设计（项目/供应商/阶段表） | 产品经理+开发 | 多维表格模板 | W2完成 |
| W4 | 15阶段标准模板编写与上传 | 产品经理 | 15套阶段模板文档 | W3完成 |
| W5 | 基础审批流程配置（立项+阶段流转） | 开发工程师 | 审批流程配置 | W3完成 |
| W6 | 消息通知Bot开发（阶段提醒+审批通知） | 开发工程师 | Bot功能上线 | W5完成 |
| W7 | 用户权限体系配置（RBAC） | 开发工程师 | 权限配置文档 | 组织架构数据 |
| W8 | M1阶段测试与验收 | 全员 | M1验收报告 | W1-W7全部完成 |

### 14.3.2 M2：流程引擎与供应商管理（第3-4个月）

| 周 | 工作内容 | 负责人 | 交付物 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W9 | 流程模板管理功能开发（增删改查） | 开发工程师 | 流程模板管理模块 | M1验收通过 |
| W10 | 供应商三层库架构开发（公共库+隐私库+项目库） | 开发工程师 | 供应商管理模块 | W9完成 |
| W11 | 部门隐私库功能开发（独立评估+偏好配置） | 开发工程师 | 部门隐私库模块 | W10完成 |
| W12 | 供应商生命周期管理（状态流转+信息更新） | 开发工程师 | 生命周期管理功能 | W10完成 |
| W13 | 完整审批链路开发（5类审批+状态回调） | 开发工程师 | 审批流程全链路 | W9完成 |
| W14 | 文件管理与文档自动归档 | 开发工程师 | 文件管理模块 | W10完成 |
| W15 | 集成测试与Bug修复 | 测试工程师 | 测试报告 | W9-W14完成 |
| W16 | M2阶段验收与试点项目启动 | 全员 | M2验收报告 | W15完成 |

### 14.3.3 M3：AI能力集成（第5-6个月）

| 周 | 工作内容 | 负责人 | 交付物 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W17 | AI网关搭建与大模型接入（私有化部署） | AI工程师 | AI网关服务 | M2验收+大模型资源 |
| W18 | 文档解析与向量化管道开发 | AI工程师 | 文档处理管道 | W17完成 |
| W19 | RAG检索能力开发（向量存储+检索+排序） | AI工程师 | 智能检索功能 | W18完成 |
| W20 | 模板化成果生成功能开发（Prompt工程+模板引擎） | AI工程师+产品 | 成果生成功能 | W17完成 |
| W21 | 流程引导与供应商智能评估功能开发 | AI工程师 | 流程引导+评估功能 | W19+W20完成 |
| W22 | AI生成质量调优与Prompt迭代 | AI工程师+产品 | 质量评估报告 | W21完成 |
| W23 | AI功能集成测试与安全审计 | 测试+安全 | 安全审计报告 | W22完成 |
| W24 | M3阶段验收 | 全员 | M3验收报告 | W23完成 |

### 14.3.4 M4：可视化与优化上线（第7-8个月）

| 周 | 工作内容 | 负责人 | 交付物 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W25 | 可视化看板开发（甘特图+看板+雷达图+统计面板） | 前端工程师 | 可视化看板 | M3验收通过 |
| W26 | 风险预警看板与报表导出功能 | 前端工程师 | 预警看板+报表功能 | W25完成 |
| W27 | 飞书日历集成与会议管理功能 | 开发工程师 | 日历集成功能 | M3验收通过 |
| W28 | 全功能集成测试与性能优化 | 测试工程师 | 性能测试报告 | W25-W27完成 |
| W29 | 用户培训材料编写与培训实施 | 产品经理 | 培训手册+培训视频 | W28完成 |
| W30 | 试点项目运行与反馈收集 | 产品经理 | 试点运行报告 | W29完成 |
| W31 | 问题修复与体验优化 | 开发工程师 | 优化版本发布 | W30完成 |
| W32 | 正式上线与项目验收 | 全员 | 项目验收报告 | W31完成 |

## 14.4 团队配置与资源需求

| 角色 | 人数 | 职责 | 投入阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品经理 | 1人 | 需求分析、方案设计、模板编写、用户培训 | 全程参与（M1-M4） |
| 后端工程师 | 2人 | 飞书API对接、数据库设计、业务逻辑开发 | M1-M4（重点M1-M2） |
| AI工程师 | 1人 | AI网关搭建、RAG开发、Prompt工程 | M3-M4（重点M3） |
| 前端工程师 | 1人 | 可视化看板、飞书H5应用、交互组件开发 | M3-M4 |
| 测试工程师 | 1人 | 功能测试、集成测试、性能测试 | M2-M4（各阶段验收前） |

## 14.5 技术选型明细

| 技术领域 | 选型方案 | 说明 | 备选方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础平台 | 飞书开放平台 | 文档/审批/消息/日历/多维表格 | 钉钉宜搭（如选钉钉路线） |
| 后端服务 | Node.js / Python | 飞书Bot后端 + AI服务 | Java Spring Boot |
| 数据库 | PostgreSQL | 业务数据存储（自建部分） | MySQL |
| 向量数据库 | Milvus | 文档向量存储与检索 | 飞书内置向量 / Qdrant |
| 大模型 | 通义千问（私有化） | 成果生成、智能问答 | 文心一言 / 智谱GLM |
| 前端可视化 | ECharts + Vue3 | 看板、图表、雷达图 | React + AntV |
| 部署方案 | 飞书云 + 自有服务器 | 飞书托管 + AI服务私有化部署 | 全量私有化部署 |

## 14.6 质量保障措施

代码审查：所有代码提交需经过Code Review，确保代码质量

自动化测试：核心业务逻辑编写单元测试，覆盖率不低于70%

阶段验收：每个里程碑设置明确的验收标准和验收流程

安全审计：M3阶段完成后进行专项安全审计（数据安全、权限安全、AI安全）

性能测试：M4阶段进行压力测试，确保系统在100+并发用户下稳定运行

用户验收测试（UAT）：M4阶段组织核心用户进行UAT，收集反馈并优化

## 14.7 上线后的运维保障

- 运维周期：正式上线后提供3个月免费运维期，之后转入常规运维

- 问题响应：P0级问题30分钟响应/4小时修复，P1级问题2小时响应/24小时修复

- 迭代计划：每月一个小版本迭代，每季度一个大版本迭代

- 数据备份：每日增量备份，每周全量备份，保留30天备份历史

- 监控告警：系统可用性监控、接口异常监控、AI服务监控，异常自动告警

- 知识转移：运维期结束前完成技术文档交付和运维知识转移